**Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Белогорск**

(по состоянию на 01.04.2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта /  инициатор проекта | Стоимость проекта,  млн. руб. | Форма сотрудничества | Цель проекта/ имеющаяся документация | Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) |
| **I. Реализуемые инвестиционные проекты** | | | | | |
| **1.1. Крупномасштабные инвестиционные проекты** | | | | | |
| **Сельское хозяйство** | | | | | |
| 1. | «Завод по глубокой переработке сои. II очередь»,  ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский»  Белогорск, Амурская область, ул. Производственная, 18, Тел.: 9-22-00,  amursky@amuragro.ru,  Директор: Морозов Андрей Сергеевич | 2 540,0  (факт – 2570,8,  цех  модульного типа – 433,70) | Средства  инвестора и  кредитные  ресурсы | **Цель проекта:**  производство соевого изолята и олигосахаридов для пищевой и кондитерской промышленности.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес-план | **Общая информация:**  Ведутся строительные работы, ведется монтаж технологического  оборудования,  плановый срок ввода в эксплуатацию – II кв. 2020 года.  **Этапы реализации проекта:**  Запущен цех изолята, ведется подготовка к пуско-наладочным работам цеха модульного типа по производству кормов. |
| **1.2. Средние и малые инвестиционные проекты** | | | | | |
| **Лесопереработка** | | | | | |
| 2. | «Создание лесоперерабатывающего комплекса»,  ООО «Беллеспром»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск»  Кадастровый номер участков:  28:02:000251:128,  28:02:000251:129  Генеральный директор:  Еременко Виктор Иванович,  [eremenko.viktor.85@mail.ru](mailto:eremenko.viktor.85@mail.ru) | 10,3  (факт - 0,31) | Средства  инвестора | **Цель проекта:**  Лесозаготовка в объеме 35 тыс. куб. м. в год.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Подготовка проектной документации.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| 3. | «Строительство завода по производству фанеры OSB»,  ООО «Международное деловое единство»  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск».  Кадастровый номер участков:  28:02:000251:137,  28:02:000251:138  Генеральный директор:  Тюхаев Анатолий  Анатольевич,  mde-group@mail.ru | 120,6  (факт - 35,6) | Средства  инвестора и  кредитные  ресурсы | **Цель проекта:**  производство ориентированно-стружечной плиты (OSB),  представляющего собой  вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по выпуску готовой продукции и складов для  хранения  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Ведутся строительные работы, приобретение оборудования,  плановый срок ввода в эксплуатацию – конец IV кв. 2020 года.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| 4. | Создание современного производственного комплекса по глубокой переработке древесины,  ООО «Русский Витязь»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск»,  кадастровый номер участка: 28:02:000280:24.  Генеральный директор:  Гилев Алексей Викторович,  rusvityaz28@yandex.ru | 15,9 | Средства  инвестора | **Цель проекта:**  Создание современного производственного комплекса по глубокой переработке древесины.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация:**  Ведутся строительные работы, ведется монтаж технологического  оборудования,  плановый срок ввода в эксплуатацию – IV кв. 2020 года.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| **Прочие производства** | | | | | |
| 5. | «Создание комплекса по переработке промышленных отходов на базе технологии вакуумной дистилляции отработанных масел и пиролиза производственных отходов»,  ООО «Амурэкоресурс»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск».  Кадастровый номер участка: 28:02:000251:174  Генеральный директор:  Шатохин Юрий Николаевич,  shatokhinblg@gmail.com | 32,7  (факт – 24,0) | Средства  инвестора | **Цель проекта:**  Переработка промышленных отходов на базе технологии  вакуумной дистилляции  отработанных масел и пиролиза  производственных отходов.   **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Завершены проектно-изыскательные работы, завершаются строительно-монтажные работы,  плановый срок ввода в эксплуатацию –II кв. 2020 года.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| 6. | «Строительство литейного производства»,  ООО «Спецтех»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск».  Кадастровый номер участка: 28:02:000251:3  Генеральный директор:  Парфенов Андрей  Геннадьевич | 4,85  (факт – 3,74) | Средства  инвестора | **Цель проекта:**  Создание литейного производства, выпуск правых и левых широких гусеничных звеньев методом отлива стали.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Выполняется приобретение оборудования и материалов,  выполняется  ввод объекта в эксплуатацию  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| **Развитие производств стройматериалов** | | | | | |
| 7. | Строительство комплекса по термическому обезвреживанию отходов путем высокотемпературного процесса сгорания,  ООО «Крепость»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск».  Кадастровый номер участка: 28:02:000251:126  Генеральный директор:  Макаев Александр  Владимирович,  krepost028@mail.ru | 6,6 | Средства  инвестора | **Цель проекта:**  Строительство комплекса по термическому обезвреживанию отходов путем высокотемпературного процесса сгорания для оказания услуг по обработке и утилизации опасных отходов.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Смена учредителя в мае 2019,  подготовка пакета документов для  получения разрешения на  строительство,  плановый срок ввода в эксплуатацию – I кв. 2021 года.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |
| 8. | «Создание предприятия по производству строительных металлоконструкций и организации ремонта строительной техники,  ООО «КМК-Партнеры»,  676850, г. Белогорск,  Амурская область,  ТОР «Белогорск».  Кадастровый номер участка: 28:02:000205:34  Генеральный директор:  Галимов Айдар Рамилевич,  kmkpartnery@gmail.com | 151,2 | Средства  инвестора и  кредитные  ресурсы | **Цель проекта:**  Создание предприятия по  по производству строительных металлоконструкций и  организации ремонта  строительной техники,  мощностью 4 230 тонн  металлоконструкций в год.  **Имеющаяся документация:**  Бизнес – план | **Общая информация**:  Ведутся строительные работы, приобретение оборудования,  плановый срок ввода в эксплуатацию – III кв. 2020 года.  **Стадия реализации:**  Проект в стадии реализации. |